Załącznik  nr 5

# UMOWA- projekt

zawarta w dniu ................. 2014 r. w Zapolicach pomiędzy:

- Gminą Zapolice, z siedzibą Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice

reprezentowaną przez:

Jana Zaborowskiego – Wójta Gminy

przy konstrasygncie Skarbnika Gminy Barbary Olbińskiej

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

........................................... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „………………………………………………………………………. zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej/ numer KRS …..................................................................... NIP: …………………………… REGON …………………………………….zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez

….................................................................

zwanych dalej też „Stronami umowy”

o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Marżynek, gmina Zapolice” wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązuje się działać zgodnie z Projektem budowlanym opracowanym przez Jadwigę Gajderowicz Zakład Projektowo-Wykonawczy „WIKAN” z siedzibą ul. Getta Żydowskiego 21/21, 98-220  Zduńska Wola  wraz z przedmiarem robót.

- Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu umowy opisany został w projekcie budowlanym, SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z w/w dokumentami a także zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami, aktami prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności opisu robót w kolejności technologicznej ich wykonania, stwierdził zgodność z dokumentacją projektową jak również nie wnosi zastrzeżeń.

§2 Podwykonawstwo

- Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę z udziałem podwykonawców w zakresie objętym ……

- Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od ich zawarcia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest do przedkładania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmiany w terminie 7 dni od ich zawarcia.

- Zamawiający wyznacza 7-dniowy termin do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, a także do zgłoszenia sprzeciwu na treść zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany.

§ 3 Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie ustalone zostało w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia ………………………….. i stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: …………………………………….( słownie:…………………..) Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT ( stawka 23%) w kwocie ………………….

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

- Rozliczenie między Stronami za wykonane roboty następować będzie w terminie 14 dni na podstawie faktur VAT podpisanych przez inspektora nadzoru bez zastrzeżeń, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót bez zastrzeżeń.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy Nr ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót – odpowiednio częściowego albo końcowego – bez zastrzeżeń.

- Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców, Wykonawca obowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:

- kopię faktury wystawioną przez Podwykonawcę oraz dowód zapłaty niniejszej faktury;

- oświadczenie Podwykonawcy, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami finansowymi w stosunku do niego a wynikającymi z zawartej między nimi umowy dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dokonać bezpośrednio zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, w terminie 14 dni od zgłoszenia uwag przez Wykonawcę.

§ 4 Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

a) zanikających

b) częściowe

c) końcowy.

- Odbiory robót zanikających i częściowych dokonywane będą przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w ust.1 pkt. a i b paragrafu poprzedzającego w terminie zapewiajacym możliwość ich sprawdzenia i odebrania przez inspektora nadzoru.

- Wykonawca o terminie odbioru końcowego poinformuje pisemnie Zamawiającego. Odbiór końcowy będzie dokonany w obecności …….....

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.

- Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed wbudowaniem dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: dziennik budowy, wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, dokumenty ( atesty i certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy, uznaje się datę stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 5 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 9 lub opóźnienia w usunięciu wady i usterek zgodnie z §  6 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia;

b) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 25 % wynagrodzenia określonego w § 3;

c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 1 lit. a,b, c,e w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3;

d) w wypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia;

e) w wypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 3;

f) w wypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w tej umowie;

g) w przypadku braku zmiany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty, Zamawiający naliczy karę w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w tej umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych w przypadku wyrządzenia szkody w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wierzytelności za wykonany przedmiot umowy oraz wystawionych faktur VAT.

§ 6 Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres 5 lat od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi ( np. 3 lata).

- Dokumenty gwarancyjne Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego robót, jako załącznik do protokołu.

- W zakres gwarancji wchodzą:

- przeglądy gwarancyjne;

- usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia w momencie odbioru jak i powstałych w okresie gwarancji;

- koszty przeglądów gwarancyjnych.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przeglądu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu z przeglądu gwarancyjnego.

- Jeżeli wady nie zostaną usunięte w ustalonym terminie Zamawiający niezależnie od dochodzonych kar umownych będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej a koszty usunięcia wad poniesie Wykonawca.

- Jeżeli ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą umożliwiały eksploatację lecz nie będą nadawały się do usunięcia, Strony przewidują możliwość obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo potrąceń odpowiednich kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 7 Zabezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto)  przedstawionej przez Wykonawcę wskazanego w § 3 ust. 1.

2. Wniesione zabezpieczenie w 70 % gwarantuje, zgodne z umową wykonanie robót, pozostałe 30% służy do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości, która obejmuje okres 5 lat od daty odbioru końcowego robót.

3. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie  zwrócona w ciągu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze a pozostała część, w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za

wady.

§ 8 Odstąpienie

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od dania podpisania umowy o zamówienie publiczne;

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta mimo pisemnego wezwania trwa dłużej niż 14 dni;

- została ogłoszona upadłość lub rozpoczęto procedurę likwidacji Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku;

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości wartości  wykonanych robót, proporcjonalnie do wynagrodzenia ustalonego w § 3;

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki umowne.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W razie odstąpienia Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony , z której winy nastąpiło odstąpienie.

§ 9 Termin i miejsce wykonania robót

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy miejsce wykonania robót w terminie do dnia ............................ 2014 r.

- Termin wykonania zakresu robót ustala się na dzień ………………………r.

- Jako dzień zakończenia robót budowlanych Zamawiający uznaje dzień zgłoszenia robót do odbioru.

- Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

- Wykonawca po przejęciu terenu budowy, ponosi aż do chwili oddania przedmiotu umowy odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Z ramienia Wykonawcy roboty będzie prowadził:

Kierownik budowy .......................................................................... Uprawnienia nr ............................................., tel.  kontaktowy: .................................................

- Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:

Inspektor nadzoru – ...........................................................................

Uprawnienia nr ............................................. , tel. kontaktowy: ....................................................

§10 Zmiana treści umowy

- Zamawiający na podstawie art. 144 Ustawy prawo zamówień publicznych zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia następujących okoliczności:

a) wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym, których skutki uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią, klęsk żywiołowych, innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, które skutkują niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy,  wówczas może zostać zmieniony termin zakończenia prac, o czas niezbędny do wykonania zamówienia.

b) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia i właściwa realizacja umowy. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych może ulec zmianie termin wykonania zamówienia podstawowego, o czas niezbędny do wykonania robót zmiennych,

c) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących,

d) zmian organizacyjnych stron np. zmiana reprezentacji, adresu siedziby firmy, zmian osób do kontaktu między stronami, wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy itp.

- Zmiany w treści umowy określone w ust 1 wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej.

- Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o niniejsze zamówienie i wynik postępowania oraz jeżeli zmiany te nie naruszą zasady równego traktowania wykonawców ubiegających się o zamówienie.

- Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób wskazanych w umowie w § 9 ust 7 i ust. 8.

§ 11 Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego .

- Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                                               WYKONAWCA

Kontrasygnata

### Skarbnika Gminy