UMOWA

(wzór)

W dniu ………….. w Zapolicach pomiędzy Gminą Zapolice, w imieniu i na rzecz, której działa:

Witold Oleszczyk           	-     	Wójt Gminy Zapolice

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

mającą swą siedzibę w ....

reprezentowaną przez:	 ..................................

zwaną dalej „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do „Opracowanie aktualizacji Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- bezpłatne opracowanie wniosku do Ministerstwa Gospodarki na dofinasowanie zadania w ramach konkursu „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” w ramach Konkursu „AZBEST 2016”

- wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest tylko i wyłącznie ze spisu    z natury uwzględniającej numery i obręby ewidencyjne,

- sporządzenie plakatów, ulotek i  ogłoszenia dla mieszkańców o prowadzonej inwentaryzacji,

- opracowanie/aktualizacja programu usuwania azbestu,

- raport z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,

- wprowadzenie danych z inwentaryzacji do bazy azbestowej ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 24),

- opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania w celu rozliczenia dotacji,

- tworzenie warstw obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego, warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf, zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej Konkursu,

- wszystkie opinie, decyzje i uzgodnienia niezbędne do realizacji zadnia leżą po stronie Wykonawcy.

§ 2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia od dnia zawarcia umowy do 31.10.2016 r.

-     dostarczenie wniosku do siedziby urzędu Gminy Zapolice do dnia 25.03.2016 r.

§ 3.

- Dla zapewnienia prawidłowości wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

- Bieżąco informować Wykonawcę o wszelkich faktach mogących mieć wpływ na realizację zadania będącego przedmiotem umowy,

- Przekazania wykazu miejscowości z numerami obrębów występujących na terenie gminy,

- Przekazanie Wykonawcy, na jego prośbę, wszelkich niezbędnych informacji, materiałów i dokumentów wymaganych do formalnego i merytorycznego wykonania przedmiotu umowy w uzgodnionym z Zamawiającym najkrótszym terminie,

- Wsparcie w  pozyskaniu ewidencji gruntów i budynków w formie papierowej lub elektronicznej, w celu przypisania numerów działek ewidencyjnych do miejsc występowania wyrobów zawierających azbest,

- przekazanie danych o typach własności poszczególnych zinwentaryzowanych obiektów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania prośby przez Wykonawcę,

- przekazanie uwag w terminie 7 dni od daty przekazania przez Wykonawcę opracowania w formie elektronicznej, o którym mowa w § 1, do akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku braku uwag wniesionych w określonym terminie opracowanie uważa się za zaakceptowane.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, z należyta starannością i według jego najlepszej wiedzy zawodowej,

- Bezpłatnego i niezwłocznego – nie później niż w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego – naniesienia poprawek zgłoszonych w formie pisemnej przez Zamawiającego do przekazanego opracowania,

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku dostarczenia przez zamawiającego błędnych informacji i dokumentów,

- Strony zobowiązują się do wcześniejszego uzgodnienia z druga stroną terminów spotkań niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy.

- Strony jednoznacznie ustalają, iż w celu skutecznej realizacji przedmiotu umowy, komunikacja pomiędzy stronami za pomocą drogi elektronicznej i faksowej będzie również traktowana jako forma pisemna. Wszelkie zawiadomienia między stronami będą pisemne i będą dostarczone osobiście, przesyłka kurierską, za pomocą priorytetowego listu, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej e-mail na następujące adresy:

Dla Zamawiającego:

adres:

Urząd Gminy Zapolice ul. Plac Strażacki5, 98-161 Zapolice

Telefon (43) 823-19-82, fax: (43) 283-19-82, e-mail: urzad@zapolice.pl

Dla Wykonawcy:

adres:

……………………………..

…………………………….

§ 4.

- Niniejsza umowa wchodzi w życie pod warunkiem pozyskania przez Zamawiającego środków w wysokości 80% na dofinasowanie realizacji zadania na podstawie wniosku przygotowanego przez Wykonawcę.

§ 5.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają
zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę …………………........................zł. brutto (słownie : …………………………)

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest ryczałtowe i zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Podane w § 4 ust. 1-2 ceny brutto są niezmienne w okresie ważności umowy i nie będą podlegały zmianie za wyjątkiem określonym w odpowiednich zapisach umowy.

- Za właściwą wielkość stawki podatku VAT odpowiada wykonawca.

- Podatek VAT będzie naliczony zgodnie ze stawką obowiązującą na dzień wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego, Za dzień zapłaty strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego.

- Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT stanowi pisemny protokół zdawczo-odbiorczy podpisany ze strony Zamawiającego.

§ 6.

- Wykonawca wyznacza do kierowania pracami projektowymi w zakresie przedmiotu umowy.....................................................................................................................

- Zamawiający wyznacza: Panią Kingę Frątczak-Zamachowską - jako koordynatora prac w zakresie realizacji umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu i kontroli opracowywanej dokumentacji projektowej na każdym etapie realizacji zamówienia.

§ 7.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8.

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają odpowiedzialność w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia terminu ustalonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za prace, od których Zamawiający odstąpił.

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca             jest zobowiązana do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.

- W razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego jej z tytułu wykonania części umowy.

- Wskutek okoliczności zawartych w ust. 4 wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie protokólarnego stwierdzenia zaawansowania prac.

§ 9.

Wykonawca odpowiada za działania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, 
jak również osób, którym wykonanie zobowiązanie powierza, jak za własne działania 
lub zaniechania.

§ 10.

Własność wszystkich egzemplarzy przedmiotu zamówienia oraz wszelkie prawa majątkowe, w tym prawa autorskie związane z przedmiotem zamówienia przechodzą na Zamawiającego z dniem ich skutecznego przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu.

§ 11

Zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

- wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,

- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji na wniosek Zamawiającego,

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

§ 11.

Zamawiający zobowiązuje się do stałej współpracy z Wykonawcą w czasie realizacji zadania m.in. przez: udostępnianie Wykonawcy materiałów, dokumentów i opracowań będących w posiadaniu zamawiającego, a mogących mieć wpływ na realizację zadania.

§ 12.

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY	                                                  WYKONAWCA